BEAUSCREATORS TECHNICAL IMPLEMENTATION PLAN RunNow 1:1 전담 AI 케어팀 & 공공데이터 기반 식단 관리 체크리스트 구축 상세 실행 플랜 남/여 PT 음성 코칭 ¦ 대화형 캘린더 자동 등록 ¦ 식약처 Top 500+ 캐시 ¦ 치팅 솔직 고백 만회 시스템

보고 대상: 이건우 대표님 (BeausCreators CEO) | 작성: BSC Core TF & RunNow 개발팀 | 일자: 2026.09.14

1. 개요 및 대표님 사전 검토 항목

본 문서는 이건우 대표님께서 지시하신 '1:1 PT 대체/상생 포지셔닝', '공공기관(식약처 등) 영양 API 연동', '자책감 없는 식단 체크리스트 & 보정 관리 시스템'을 실제 앱에 구현하기 위한 세부 기술 작업 플랜입니다.

💡 UI 레이아웃 최적화 제안: 기존 하단 5개 탭 [운동, 펫, 퀘스트, 상점, 설정] 중, 대표님의 핵심 킬러 피처인 [1:1 케어팀(🎯)]과 [식단 체크(🥗)]를 메인 탭으로 전진 배치하여 유저가 앱 실행 직후 1초 만에 케어를 체감할 수 있도록 구성합니다.

2. 파일별 작업 명세 (Architecture Blueprint)

| 구분 / 파일명 | 역할 및 주요 기능 | 기술 스펙 |
| --- | --- | --- |
| [신규] careTeam.js | • 3대 에이전트 인터랙션 (레오/루나 PT, 엘리 영양사, 닥터 케이) • 남/여 성별 및 음성(TTS) 토글 • 대화형 주간 맞춤 운동 스케줄 자동 생성 • 캘린더 타임라인 렌더링 | Web Speech API (TTS), LocalStorage/Firestore 연동, 자연어 Intent 파서 |
| [신규] dietData.js | • 식품의약품안전처 통합영양성분 표준 DB 기반 Top 500+ 품목 인앱 번들 • 외식/가공식품/자연식품 정밀 열량, 탄단지, 나트륨 데이터 | 0초 오프라인 캐시 (JSON), 온디바이스 초고속 검색 |
| [신규] dietManager.js | • 행동 기반 일일 식단 체크리스트 (아침/점심/간식/저녁) • [오늘 치팅/과식했어요] 솔직 고백 UX • 저녁 식단 자동 다운사이징 & 운동 보정 로직 • 칼로리 수지 실시간 게이지 | Dynamic Rescue 알고리즘, 칼로리 밸런스 미터, 다마고치 정직 보상 연동 |
| [수정] index.html | • 하단 탭 바 [케어팀] 및 [식단] 탭 추가 • 1:1 코치실 및 일일 식단 체크리스트 뷰 섹션 마크업 • 음식 검색 팝업 및 치팅 솔직 고백 모달 추가 | HTML5 Semantic, 반응형 뷰 컨테이너 |
| [수정] styles.css & app.js | • Midnight Volt 테마 1:1 대화 말풍선, 캘린더 카드, 체크리스트 UI 스타일링 • 탭 전환 라우팅 및 운동 완료 시 소모 칼로리 실시간 동기화 바인딩 | CSS Grid/Flexbox, 모듈 초기화 이벤트 리스너 |

3. 단계별 세부 실행 플랜 (Step-by-Step Plan)

Step 1. 식약처 표준 DB 인앱 캐시 및 식단 관리 모듈 구축 (dietData.js / dietManager.js)

1.1 공공 DB 캐싱: 한국인이 가장 자주 찾는 다이어트/외식 500+개 식품 영양 데이터를 dietData.js로 번들링하여 검색 지연 0초 달성

1.2 일일 체크리스트: 아침(물+단백질20g), 점심(밥2/3+국물컷), 간식(당방어), 저녁(가벼운식사) 등 4대 행동 체크리스트 로직 구현

1.3 치팅 솔직 고백 & 만회: 유저가 치팅을 클릭했을 때 자책감을 없애주는 격려 메시지와 함께, 저녁 식단을 자동으로 가볍게 보정하고 PT 캘린더에 15분 추가 운동을 제안하는 Rescue 알고리즘 구현

Step 2. 1:1 케어팀 허브 및 대화형 스케줄러 개발 (careTeam.js)

2.1 에이전트 4인 페르소나: 남성 코치 '레오'(파이팅), 여성 코치 '루나'(섬세함), 영양사 '엘리', 의사 '닥터 케이' 4인 프로필 및 대화 엔진 탑재

2.2 대화형 지능형 스케줄러: '다음 주 월/수/금 저녁에 30분씩 운동할래' 입력 시 요일/시간/루틴을 자동 파싱하여 캘린더에 이벤트로 생성

2.3 오디오 TTS 탑재: 브라우저 내장 Web Speech API를 활용하여 추가 비용 0원으로 한국어 남/여 음성 코칭 출력

Step 3. 메인 화면 UI 통합 및 스타일링 (index.html / styles.css / app.js)

3.1 내비게이션 바 재배치: 하단 탭 바에 케어팀과 식단 탭을 배치하고 기존 Midnight Volt 디자인 시스템 규격에 맞추어 네온 하이라이트 적용

3.2 1:1 코치실 뷰 구현: 카카오톡처럼 친근한 1:1 챗 인터페이스와 주간 운동 타임라인 카드 렌더링

3.3 다마고치 펫 연동: 야식 방어 도장 클릭 시 tamagotchi.js와 연동하여 펫에게 숙면 버프 및 볼트 코인(VC) 지급

Step 4. 브라우저 실환경 전수 검증 및 워크스루 보고

4.1 E2E 기능 검증: 1:1 코치 대화 및 음성 출력, 캘린더 일정 생성, 식단 체크리스트 클릭, 치팅 고백 만회 플로우 정상 동작 검증

4. 최종 인수 기준 (Acceptance Criteria)

AC-1 코치 선택: [1:1 케어팀] 탭에서 남성 코치 레오와 여성 코치 루나를 원클릭으로 선택할 수 있어야 함

AC-2 대화형 캘린더: '월수금 30분 플랜 짜줘' 대화 시 캘린더에 해당 요일 루틴 카드가 즉시 생성되어야 함

AC-3 식약처 DB 연동: 식단 검색창에 '삼겹살', '서브웨이', '닭가슴살' 입력 시 식약처 공인 칼로리/탄단지가 즉각 노출되어야 함

AC-4 치팅 만회 시스템: [오늘 치팅/과식했어요] 클릭 시 자책감 완화 메시지와 함께 저녁 체크리스트 및 운동 보정이 연동되어야 함

💡 대표님 승인 대기: 이건우 대표님께서 본 구현 플랜을 검토 후 승인(Proceed)해 주시면, 즉시 1단계 모듈 구현부터 한 치의 오차도 없이 신속히 완수하겠습니다.