BSC SKILL WAREHOUSE INTEGRATION ROADMAP 스킬 웨어하우스(Warehouse) 자산 연계 RunNow 기능 및 디자인 혁신 확장 계획서 MagicUI/Aceternity 디자인 ¦ Three.js 3D 펫 ¦ Voicebox 하이퍼 오디오 ¦ Remotion 바이럴 릴스 ¦ 온디바이스 AI

보고 대상: 이건우 대표님 (BeausCreators CEO) | 작성: BSC Core TF & RunNow 개발팀 | 일자: 2026.09.14

1. 추진 배경 및 웨어하우스(Warehouse) 자산 연계 의의

현재 BSC 본사 스킬 창고(C:\BeausCreators\05.BSC_Skill_Warehouse)에는 세계 최고 수준의 오픈소스 및 자체 개발 스킬 자산(MagicUI, Aceternity, Three.js Game Skills, Voicebox, Remotion, 온디바이스 AI 등)이 집대성되어 있습니다.

이 자산들을 RunNow에 융합하면, 기존 웹앱의 한계를 뛰어넘어 '나이키 런클럽(NRC)'과 '애플 피트니스 플러스'를 압도하는 차세대 인터랙티브 3D 헬스케어 메타버스로 진화할 수 있습니다.

💡 전략적 시너지: 웨어하우스 스킬을 직결함으로써 개발 기간을 80% 단축하고, 억대급 디자인 에셋과 3D/AI 모듈을 0원의 추가 라이선스 비용으로 RunNow에 즉시 이식할 수 있습니다.

2. 5대 핵심 영역별 혁신 기능 및 디자인 계획

| 혁신 도메인 | 연계 웨어하우스 스킬 | 구체적 기능 및 디자인 반영안 |
| --- | --- | --- |
| ① UI/UX 디자인 (100M Premium) | • UIKits (magicui, aceternity) • cinematic-scroll-skill • 100M_Premium_Web_Design | • 스프링 탄성 피직스(Spring Physics) 기반 탭 전환 & 햅틱 반응 • Stripe 스타일 메시 그라디언트(Mesh Gradient) 발광 카드 • Apple 스타일 시네마틱 스크롤(Scrollytelling) 온보딩 |
| ② 3D 펫 & 러닝 트랙 (3D Metaverse) | • threejs-game-skills • godogen-asset-gen • asset-gen (Tripo3D) | • 2D 이미지 펫을 경량 3D GLB 모델로 진화 (달릴 때 함께 뛰는 3D 강아지/고양이) • 카메라 모션인식 시 3D 관절 스켈레톤 및 파티클 이펙트 • 3D 가상 러닝 트랙 렌더링 |
| ③ 하이퍼 리얼 오디오 (Voice & BGM) | • voicebox • ondevice-ai-domain-routing • motionSound.js 고도화 | • 호흡과 억양이 살아있는 AI 음성 (레오의 심박 버닝 샤우팅, 루나의 부드러운 페이스 가이드) • 러너의 케이던스(BPM)에 맞춰 음악 템포가 자동 가속되는 다이내믹 사운드트랙 |
| ④ 비전 식단 & SNS 릴스 (Visual & Viral) | • master-photography-pro • claude-remotion-skill • social-media-skills | • 식사 사진 촬영 시 AI가 음식 영역을 자동 인식하여 영양성분 1초 자동 로깅 • 완주 직후 기록+식단+펫이 합성된 15초 인스타 릴스/스토리 숏폼 영상 자동 생성 |
| ⑤ 온디바이스 AI & B2B (Zero-Cost & Scale) | • ondevice-ai-domain-routing • HKUDS__Vibe-Trading / PayPal • composio-skills | • WebGPU 기반 Gemma2/Whisper 온디바이스 탑재로 서버비 0원($0) 음성 대화 • 현직 헬스장 트레이너용 B2B 코칭 관제 포털 및 정기구독 정산 시스템 |

3. 스킬 연계 핵심 신규 기능 상세 설계

3.1 Magic UI & Aceternity 기반 초프리미엄 비주얼 업그레이드

기존 정적인 웹 UI에 Magic UI의 Bento Grid(벤토 그리드), Shimmer Button(은은한 광택 버튼), Animated Beam(데이터 연동 광선 효과)을 적용합니다. 1:1 케어팀에서 운동을 등록하면 캘린더와 식단 체크리스트로 빛이 흐르듯 데이터가 연결되는 시각적 경이로움(Wow-factor)을 선사합니다.

3.2 Three.js 3D 펫 렌더링 & 동적 상호작용 (Three.js Game Skills)

유저가 달리는 속도(스마트폰 GPS 페이스)에 따라 3D 강아지/고양이가 걷기(Walk) ➔ 조깅(Jog) ➔ 전력질주(Sprint) 모션으로 실시간 전환됩니다. 탭하여 쓰다듬으면 3D 펫이 애교를 부리고 골골송 사운드를 출력합니다.

3.3 Remotion 연계: 1초 만에 완성되는 인스타그램 릴스 비디오 생성기

러너들이 운동을 마친 후 가장 원하는 것은 '인스타/SNS 자랑'입니다. claude-remotion-skill을 연동하여, 당일 뛴 코스 지도 애니메이션 + 소모 칼로리 + 오늘 먹은 클린 식단 사진 + 함께 뛴 3D 펫이 어우러진 15초 고화질 세로 비디오를 클라이언트에서 즉시 렌더링하여 다운로드/공유할 수 있도록 지원합니다.

3.4 Master-Photography-Pro 연계: 사진 한 장으로 식단 자동 로깅

식사 전 음식 사진을 카메라로 찍으면, AI가 식기 안의 음식을 세그멘테이션(분할)하여 '현미밥 1공기 + 닭가슴살 1팩 + 샐러드'를 자동 판별하고 식약처 DB와 1:1 매칭하여 체크리스트에 0.5초 만에 기입합니다.

4. 웨어하우스 스킬 연동 단계별 로드맵 (Phased Roadmap)

| 단계 | 도입 스킬 및 과제 | 기대 사용자 경험 (UX) |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (디자인 하이엔드화) | • Magic UI / Aceternity 비주얼 토큰 이식 • 벤토 그리드 및 메시 그라디언트 카드 적용 | 앱 접속 순간 '1억원대 최고급 앱'이라는 시각적 압도감 선사 |
| Phase 2 (Three.js 3D 펫 & 보이스) | • Three.js 경량 3D 펫 모델 탑재 (GLB) • Voicebox 연동 감정형 리얼 오디오 코칭 | 달리는 내내 3D 펫과 교감하고 실제 트레이너가 옆에서 뛰며 외치는 듯한 현장감 |
| Phase 3 (AI 비전 & 바이럴 릴스) | • AI 카메라 식단 자동 스캔 및 식약처 매핑 • Remotion 기반 15초 인스타 릴스 자동 생성 | 식단 기록의 번거로움 완전 제로화 + 유저 자발적 SNS 바이럴을 통한 폭발적 오가닉 유입 |

💡 대표님 선택 및 실행 가이드: 본 계획서를 바탕으로, 대표님께서 가장 우선시하시는 영역(예: Phase 1 MagicUI 디자인 고도화 or Three.js 3D 펫 or SNS 릴스 생성기)을 선택해 주시면 즉시 착수하겠습니다.